|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задача, экран, компонент, фича | Описание | Время ПЛАН(ч) | Время ФАКТ(ч) | Статус |
|  | Header, меню бургер адаптивное, | Адаптивная структура, стилизация на css и js эффекты,  мобильная версия | 5 | 4 | Готово |
|  | Основные секции с информацией | Адаптивная структура | 6 | 6 | Готово |
|  | Адаптация под разные устройства |  | 3 | 2 | Готово |
|  | Footer | Верстка, стилизация, адаптация | 3 | 2 | Готово |
|  |  | Итого за неделю: | 17 | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1.06.2022 - 4.06.2022